Bài 5:

Mua sắm trực tuyến

- Các Sprint có trong hệ thống

| Tên Sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký, đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 2 | 1 tuần |
| Thêm sản phẩm | 3 | 1 tuần |

- Chọn Sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện danh sách sản phẩm | Hiển thị chi tiết danh sách sản phẩm | FE | A |
| Tìm sản phẩm | Khách hàng có thể tìm kiếm | Fe | A |
| Lọc sản phẩm theo giá | Khách hàng lọc tăng, giảm trong khoảng | FE | B |
| API trả về danh sách sản phẩm | Viết API + Danh sách sản phẩm | BE | C |

- Daily: Tổ chức cuộc họp buổi sáng mỗi ngày

- Thời gian họp: 8h sáng

- Thời lượng: 15 phút

- Hình thức: Trực tiếp

- Ghi chép Daily:

| Thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Thiếu gì |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hoàn UI danh sách | Thêm chức năng tìm kiếm | Thiếu API |
| B | Thiết kế bộ lọc | Code lọc theo giá | Chưa có dữ liệu mẫu |
| C | Thiết kế DB sản phẩm | Code API danh sách | Chậm dữ liệu từ PO |

- Sprint Review

  - Các công việc hoàn thành

| Hạng mục | Kết quả | Demo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui danh sách sản phẩm | Hoàn thành | Đã Demo cho PO | Cần chỉnh màu |
| API sản phẩm | Hoàn thành | Test Postman | Chuẩn hóa cấu trúc JSON |

  - Các công việc chưa hoàn thành

| Hạng mục | Lý do | Kế hoạch xử lý |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm | Chờ API | Chuyển sang Sprint tiếp |
| Lọc theo giá | Thiếu UI fiter | Dời sang Sprint tiếp theo |

Bài 6:

User story

| Tên user story | Người dùng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn nhập từ khóa tìm kiếm sản phẩm theo tên | Muốn tìm kiếm để lấy thông tin sản phẩm cần mua |
| Lọc sản phẩm theo giá | Khách hàng | Tôi muốn lọc các sản phẩm theo khoảng giá lựa chọn | Để phù hợp với số tiền có thể mua |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn xem chi tiết thông tin một sản phẩm (ảnh, mô tả, giá, đánh giá) | Để hiểu rõ sản phẩm trước khi mua |
| Phân trang danh sách | Khách hàng | Tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo nhiều trang | Để xem nhanh và không bị quá tải thông tin |
| Sắp xếp sản phẩm | Khách hàng | Tôi muốn sắp xếp theo giá tăng/giảm hoặc theo độ phổ biến | Để lựa chọn nhanh theo tiêu chí mong muốn |
| Lọc theo danh mục | Khách hàng | Tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục (điện thoại, laptop, thời trang...) | Giúp thu hẹp kết quả và tìm đúng loại sản phẩm cần mua |
| Thêm sản phẩm vào yêu thích | Khách hàng | Tôi muốn đánh dấu sản phẩm yêu thích | Để lưu lại sản phẩm và xem lại sau |
| Hiển thị gợi ý sản phẩm liên quan | Khách hàng | Tôi muốn thấy gợi ý sản phẩm tương tự hoặc phù hợp | Để khám phá thêm lựa chọn phù hợp hơn |

Product Backlog

| STT | Danh sách User Story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | High | • Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm • Nhấn nút "Tìm kiếm" • Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đúng theo từ khóa • Trả về "Không tìm thấy sản phẩm" nếu không có kết quả |
| 2 | Lọc sản phẩm theo giá | High | • Người dùng chọn khoảng giá (min–max)• Nhấn áp dụng lọc • Hệ thống hiển thị sản phẩm trong đúng khoảng giá • Cho phép reset bộ lọc |
| 3 | Xem chi tiết sản phẩm | High | • Nhấn vào sản phẩm bất kỳ • Hiển thị ảnh, giá, mô tả, thông số, đánh giá • Có nút thêm vào giỏ hàng • Hiển thị tình trạng còn hàng |
| 4 | Phân trang danh sách sản phẩm | Medium | • Mỗi trang hiển thị giới hạn (vd: 20 sản phẩm) • Có nút chuyển trang (1,2,3…) • Không tải toàn bộ dữ liệu một lần • Giữ nguyên bộ lọc và tìm kiếm khi chuyển trang |
| 5 | Sắp xếp sản phẩm | Medium | • Người dùng chọn kiểu sắp xếp (Giá tăng/giảm, phổ biến) • Danh sách cập nhật theo lựa chọn • Không mất kết quả tìm kiếm hiện tại |
| 6 | Lọc theo danh mục | Medium | • Người dùng chọn danh mục (điện thoại, laptop, quần áo...) • Hệ thống chỉ hiển thị sản phẩm thuộc danh mục đó • Có thể chọn lại tất cả danh mục |
| 7 | Thêm vào danh sách yêu thích | Low | • Người dùng nhấn biểu tượng yêu thích • Sản phẩm được lưu vào danh sách riêng • Chỉ chức năng khi người dùng đăng nhập • Có thể bỏ yêu thích |
| 8 | Gợi ý sản phẩm liên quan | Low | • Khi xem chi tiết sản phẩm, hiển thị danh sách sản phẩm tương tự • Gợi ý theo danh mục hoặc từ khóa liên quan • Nhấn vào sản phẩm gợi ý để chuyển trang chi tiết |

Bài 7:

1. Thông tin dự án

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Ứng dụng đặt vé xem phim |
| Product Owner | [Tên bạn] |
| Mục tiêu | Cho phép người dùng tìm phim, đặt vé, thanh toán, nhận thông báo suất chiếu mới |
| Đối tượng người dùng | Khách hàng rạp phim, quản trị rạp |

2. Danh sách User Stories

| STT | User Story (Định dạng đầy đủ) | Nhóm chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp sở thích. | Tìm kiếm |
| 2 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp và theo ngày để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp. | Xem lịch |
| 3 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (nội dung, diễn viên, trailer) để tôi có thể quyết định có xem phim hay không. | Xem phim |
| 4 | Tôi là khách hàng, tôi muốn chọn ghế và phòng chiếu để tôi có thể đặt đúng vị trí mong muốn. | Đặt vé |
| 5 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử/ATM để tôi có thể nhận vé nhanh chóng. | Thanh toán |
| 6 | Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có suất chiếu mới để tôi có thể không bỏ lỡ phim đang quan tâm. | Thông báo |
| 7 | Tôi là khách hàng, tôi muốn lưu vé đã đặt để tôi có thể quét mã QR khi vào rạp. | Quản lý vé |
| 8 | Tôi là quản trị, tôi muốn thêm phim mới vào hệ thống để cập nhật nội dung chiếu. | Quản trị |
| 9 | Tôi là quản trị, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo phim để tôi có thể đánh giá hiệu quả suất chiếu. | Báo cáo |

3. User Story Mapping

3.1. Hành trình người dùng (User Journey)

Các bước lớn:

| Bước chính | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Khám phá phim | Người dùng tìm kiếm và xem thông tin phim |
| Chọn suất chiếu & ghế | Xác định phòng chiếu, giờ, số lượng vé |
| Thanh toán | Xử lý giao dịch và tạo vé |
| Sau đặt vé | Thông báo, lưu vé và quét mã |

3.2. Story Mapping (Bảng)

| Hành trình → User Story ↓ | Khám phá phim | Chọn suất chiếu | Thanh toán | Sau đặt vé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim | X |  |  |  |
| Xem lịch chiếu theo ngày/rạp | X | X |  |  |
| Xem chi tiết phim | X |  |  |  |
| Chọn ghế |  | X |  |  |
| Thanh toán qua ví |  |  | X |  |
| Nhận thông báo suất chiếu | X |  |  | X |
| Lưu vé đã đặt |  |  |  | X |

4. Product Backlog

| ID | User Story | Độ ưu tiên | Story Points | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Tìm kiếm phim | High | 8 | Tìm theo tên, thể loại, trả đúng kết quả |
| PB02 | Xem lịch chiếu theo rạp/ngày | High | 13 | Hiển thị danh sách suất chiếu theo filter |
| PB03 | Xem chi tiết phim | Medium | 5 | Có trailer, mô tả, poster, đánh giá |
| PB04 | Chọn ghế | High | 20 | Sơ đồ ghế, chọn nhiều vé, đổi ghế |
| PB05 | Thanh toán ví điện tử | High | 21 | Thanh toán thành công → tạo QR code vé |
| PB06 | Nhận thông báo suất chiếu | Medium | 8 | Push notification khi rạp thêm lịch mới |
| PB07 | Lưu vé đã đặt | Medium | 5 | Hiển thị lịch sử vé + QR để check-in |
| PB08 | Thêm phim (Admin) | Medium | 13 | CRUD phim, upload hình, dữ liệu đầy đủ |
| PB09 | Báo cáo doanh thu theo phim | Low | 20 | Biểu đồ + lọc theo ngày/phim/rạp |

5. Kết luận

Buổi User Story Mapping đã giúp xác định yêu cầu quan trọng của ứng dụng và hình thành Product Backlog ban đầu. Các User Story sẽ tiếp tục được refine (grooming) trong Sprint tiếp theo để sẵn sàng đưa vào Sprint Backlog.

Bài 8:

Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum:

Thành viên 1

Hôm qua:

- Hoàn thành thiết kế cấu trúc bảng sản phẩm và seed dữ liệu mẫu.

Hôm nay:

- Viết API trả về danh sách sản phẩm có phân trang.

Có trở ngại nào không?

- Không có trở ngại.

Thành viên 2

Hôm qua:

- Hoàn thành logic lọc sản phẩm theo giá trên backend.

Hôm nay:

- Tối ưu hiệu suất truy vấn và test với dữ liệu lớn.

Có trở ngại nào không?

- Có. Khi chạy query với dataset lớn tốc độ tải rất chậm.

→ Hướng giải quyết

- Thêm chỉ mục (index) cho cột giá

- Thêm điều kiện phân trang trực tiếp trong query

Thành viên 3

Hôm qua:

- Tích hợp API tìm kiếm sản phẩm với frontend.

Hôm nay :

- Kiểm thử và bổ sung dữ liệu trả về.

Có trở ngại nào không?

- API chưa trả về trường hình ảnh sản phẩm (image_url), gây lỗi UI.

→ Hướng giải quyết

- Bổ sung mapping trong API response

- Cập nhật DB nếu thiếu cột image

Tổng hợp trở ngại

| Vấn đề | Người gặp | Mức ảnh hưởng | Cách xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn lọc sản phẩm chậm | Dev B | Cao | Index + phân trang |
| API thiếu trường image_url | Dev C | Trung bình | Cập nhật response API |

Kết luận

- Các task vẫn nằm trong tiến độ Sprint

- Hai issue được ghi nhận và xử lý trong ngày

- Tiếp tục theo dõi hiệu suất API ở Daily tiếp theo

Bài 9:

BÁO CÁO SPRINT RETROSPECTIVE

Dự án: Ứng dụng Đặt Vé Xem Phim

Scrum Master:

Thời gian họp: 08:00 - 09:00, Ngày 20/11/2025

1. Mục đích cuộc họp

Cuộc họp Sprint Retrospective được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả làm việc trong Sprint vừa qua, xác định các vấn đề cản trở tiến độ và đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo.

2. Những điều làm tốt

- Hoàn thành toàn bộ các User Story đúng tiến độ.

- Tinh thần hỗ trợ giữa các thành viên tốt khi xử lý bug.

- Quá trình kiểm thử diễn ra sớm giúp phát hiện lỗi nhanh.

3. Những điều cần cải thiện

- Giao tiếp giữa frontend và backend chưa đồng bộ, dẫn đến chậm tích hợp API.

- Thiếu tài liệu mô tả API khiến việc debug mất nhiều thời gian.

- Họp Daily đôi khi kéo dài hơn 15 phút gây gián đoạn công việc.

4. Nguyên nhân gốc rễ

- Không có format cố định khi viết tài liệu API.

- Chưa sử dụng công cụ quản lý API chung (như Swagger/Postman Collection).

- Thiếu người điều phối kiểm soát thời gian trong các cuộc họp.

5. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Áp dụng Swagger để quản lý và mô tả API chung cho cả team.

- Thiết lập quy tắc họp Daily: báo cáo ngắn gọn, đúng 15 phút.

- Tạo board theo dõi issue tích hợp FE-BE trên Jira.

6. Kết luận

Cuộc họp Sprint Retrospective giúp nhóm nhận diện vấn đề, củng cố quy trình làm việc và cải thiện sự phối hợp. Các đề xuất trên sẽ được áp dụng trong Sprint tới để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.